## Slide 1: Einführung eines rechnerunterstützten Intensivdokumentationssystems am Universitätsklinikum Heidelberg
Dominik Meixner, Dominique Cheray
Donnerstag, 2. April 2015

## Slide 2: Inhalt
Aufgaben eines Intensivdokumentationssystems
Problematik bei der Neueinführung
Motivation
Folgerungen
Vorgehensplan
Kostenplan
Risiken

## Slide 3: Aufgaben eines Intensivdokumentationssystems
  Grundlegende Funktionen:
    Erfassen
    Speichern
    Präsentieren
    Überwachen von anfallenden klinischen Daten

## Slide 4: Aufgaben eines Intensivdokumentationssystems
  Mögliche zusätzliche Funktionen:
    elektronischen Übermittlung der Therapie bei Verlegung
    Leistungserfassung
    Automatische physiologische Berechnung
    Intensivmedizinische Verordnungsplanung
    Intensivmedizinische Arztbriefschreibung
Notes:     Erstellung einer elektronischen Übermittlung der Zusammenfassung der Therapie bei Verlegung auf Normalstation

## Slide 5: Problematik bei der Neueinführung
  Wesentliche Änderung der Arbeitsabläufe ist zu erwarten
  Noch bestehende Unklarheit welche Prozesse durch das System unterstützt werden sollen
  Genaue Kenntnis der bisherigen Arbeitsabläufe und der zu dokumentierenden Daten

## Slide 6: Motivation der Einführung
  Arbeitsabläufe unterstützen
  Dokumentationsaufgaben unterstützen
Notes:   Dokumentationsaufgaben unterstützen
    Z.B. Vermeidung der Mehrfacherfassung von Daten

## Slide 7: Folgerungen aus Problematik und Motivation:
  Systematische Analyse der bestehenden Prozesse und zu Dokumentationsaufgaben vorab ist notwendig
  Genaue Modellierung des Ist-Zustandes vorab
  Ist-Zustand bewerten und Möglichkeiten der Optimierung durch das rechnergestützte Intensivdokumentationssystems erarbeiten
  Systemspezifikation durch Identifikation der Anforderungen an das System erarbeiten

## Slide 8: Vorgehensplan
Notes: Gleich größer:

## Slide 9: Vorgehensplan
Notes:   Systemanalyse
  Systembewertung
      Ermittlung des Ist-Standes
      Erkennen von Schwachstellen
  Systemspezifikation
      Durch Identifikation der Anforderungen

## Slide 10: Vorgehensplan
Notes:   Systemauswahl (Ergebnis: Entscheidung für ein Softwareprodukt und Kaufvertrag)
  Systemeinführung (Ergebnis: lauffähiges Intensivdokumentationssystem)
  Abschließende Evaluation

## Slide 11: Kostenplan
  Personalkosten für
  Ausschreibungskosten
  Kauf des Systems
  Systeminstallation
  Gerätebeschaffung
Notes:   Personalkosten für
    Prozessanalyse
    Dokumentationsanalyse
    Bewertung des Ist-Standes
    Erstellung des Pflichtenheftes
    Angebotsvergleich
    Evaluation
    Erstellen des Abschlussberichtes
  Ausschreibungskosten
  Kauf des Systems
  Systeminstallation
    Adaptierung
    Tests
    Schulung
  Gerätebeschaffung

## Slide 12: Risiken
  Unzulängliche Zeitplanung
  Unzureichende Prozess- und Dokumentationsanalyse
  Kosten unterschätzt
  Falsche Ressourcen gekauft
  Mehr Zeitaufwand für Prozesse und Dokumentation als vorher
Notes:   Unzulängliche Zeitplanung
  Unzureichende Prozess- und Dokumentationsanalyse
      Unzureichende Grundlage für
        Systembewertung
        Systemspezifikation
        Systemauswahl

## Slide 13: Risiken
  Personal kommt mit System nicht zurecht
  Integration in bestehende Systeme klappt nicht / Schnittstellenfehler
  Keine geeigneten Angebote
  Keine geeignete Unterstützung durch Verkaufsfirma
  Personalausfall
  Katastrophen, höhere Gewalt
  Fehlerhafte Software

## Slide 14: Fragen?
Quellen (01.04.15):
  https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Praktikum-Informationssysteme-des-Gesundheitswesens-Kopie-1.107305.0.html
  IT-Projektmanagement im Gesundheitswesen: Lehrbuch und Projektleitfaden von Elske Ammenwerth,Reinhold Haux,Petra Knaup-Gregori,Alfred Winter
  Mein Gehirn!
  Die Schmückerbibel